- 『107學年度林口圖書館匯總資料』

- 108.10.29

- 業務報告

- 107學年近程目標執行情形

- 規劃更新圖書館B1教育研習室62部電腦及相關設備，以提供完善的研習環境，便利師生於資料庫研習等課程活動時使用。

執行情形：62部電腦配合校內電腦統購案，目前尚在請購流程中，另安裝於電腦之廣播軟體系統已下訂，將配合電腦到貨後安裝。

- 有鑑於校務研究日益受到重視，配合校務研究中心規劃，提供學生圖書借閱、進館記錄及電子資源利用等大數據資料，以支援校務資訊研究。

執行情形：目前第一階段資料蒐集(學生圖書借閱、進館記錄及電子資源利用等數據)已就緒，待校務研究中心提出研究方向需求，即配合提供相關數據資料，並於下次會議中報告。

- 衡量三校圖書館聯盟合作機制，進行更換圖書館自動化系統的需求評估，擬於108年完成請購規格確認及提報作業，預計於109年完成新系統的採購與更換作業。

- 執行情形：圖書館自動化系統需求評估已初步完成，擬提報109年教育部獎補助經費，並於109年底前完成採購，進行新舊系統轉換，資料導入測試與教育訓練，預計110年正式上線提供服務。以下就系統更換進行分析說明：

| 分析 | Horizon(原有系統) | Aleph(擬新購系統) |
| --- | --- | --- |
| 費用 (以5年估算) | 系統維護費380,000*5=1,900,000 硬體維護費95,000*5=475,000 主機硬體更新約500,000(教補款) 未來5年約需287.5萬支出 *扣除補助款支出項目經費，校內經費平均每年支出47.5萬 | 系統建置費4,660,000(教補款) 保固二年／無硬體建置費 第3-5年維護費466,000*3=1,398,000 未來5年約需605.8萬支出 *扣除補助款支出項目經費，校內經費平均每年支出萬46.6萬 |
| 風險 | 使用者端： - 自民國89年購入已使用19年，系統中文化程式版本已停止更新，無法與時俱進，提供更多元之圖書資源服務。 - 館員作業平台目前僅能安裝於Windows 7之 XP虛擬環境，無法再安裝於更新版本之作業系統，在系統安全性上甚有疑慮。 主機端： - Horizon屬於封閉式系統，對於目前網路上諸多圖書資源服務系統或平台，無法提供開放之API程式碼，需另撰寫程式方可介接，增加不少額外成本。 - 現有安裝主機使用已達7年，日後汰換主機可能面臨無法支援主機作業系統(AIX5.2)的困境。 | - 館員及讀需重新學習新系統之各項模組及功能操作，會有轉換之過渡期。 |
| 優勢 | Horizon圖書館自動化系統已使用多年，館員及讀者對系統各項功能操作熟悉度高。 | - 與長庚大學圖書館、明志科大圖書館採用系統共建共享模式，本校可節省系統硬體相關之維護人力及成本，未來可擴大三校圖書資源共享服務。 - 以Oracle資料庫為架構，可支援最新Windows 10作業系統。 - 系統提供完整的API程式碼，可與各項外部系統進行介接整合，提升圖書館資源服務。 - 系統版本與功能約每2-3年進行更新，全球約5千家使用者，可提供用戶論壇交流。 |

- 館藏現況

- 總館藏量：至108年9月止

| 中文圖書 (冊) | 163,093 |
| --- | --- |
| 外文圖書 (冊) | 36,067 |
| 多媒體資料(件) | 30,329 |
| 總計 | 229,489 |

- 期刊暨電子資源統計：至108年9月止

| 中文期刊 (種) | 356 |
| --- | --- |
| 外文期刊 (種) | 122 |
| 電子期刊 (種) | 34,940 |
| 電子資料庫(種) | 55 |
| 電子書 (册) | 30,637 |

備註：嘉義分部可透過網路連線，共享電子期刊、電子資料庫及電子書。

- 各系相關圖書館藏：至108年9月止

| 系科 \ 類別 | 中文 | 西文 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 護理系 | 45,079 | 21,202 | 66,281 |
| 幼保系 | 21,786 | 5,623 | 27,409 |
| 妝品系 | 21,303 | 1,668 | 22,971 |
| 高照系 | 21,827 | 4,669 | 26,496 |
| 保營系 | 8,587 | 1,243 | 9,830 |
| 高照所 | 50,794 | 6,889 | 57,683 |
| 健科所 | 5,755 | 2,011 | 7,766 |
| 護研所 | 1,594 | 848 | 2,442 |
| 通識中心 | 59,348 | 10,139 | 69,487 |

- 2018年各系（科）期刊

| 系別 種類 | 護理系 |  | 幼保系 |  | 妝品系 |  | 高照系 |  | 保營系 |  | 通識中心 |  | 高照所 |  | 健科所 |  | 護研所 |  | 合計 贈閱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 訂閱 | 贈閱 | 訂閱 | 贈閱 | 訂閱 | 贈閱 | 訂閱 | 贈閱 | 訂閱 | 贈閱 | 訂閱 | 訂閱 | 贈閱 | 訂閱 | 贈閱 | 訂閱 | 贈閱 | 訂閱 |  |
| 中文 | 35 | 69 | 38 | 18 | 10 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 50 | 109 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
| 西文 | 44 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 122 |
| 小計 | 148 |  | 81 |  | 20 |  | 24 |  | 25 |  | 164 |  | 6 |  | 7 |  | 3 |  | 478 |

※【說明】各系所西文期刊電子版種數分別為： 護理系15種、幼保系4種、妝品系5種、高照系7種、保營系7種、高照所2種、健科所7種、護研所3種、通識中心2種，共52種。

- 電子資源現況

- 逐年購入專業主題之線上資料庫、電子期刊全文、電子書，協助師生提昇教學研究成效。本校自購各學科主題電子資源館藏如下：

| - 主題 | - 資料庫／電子期刊名稱 |
| --- | --- |
| - 醫護衛生 | - Medline with Fulltext - Cinahl Plus with Fulltext - OVID Nursing Journals護理全文期刊 - ProQuest Nursing & Allied Health Source護理文獻資源 - The Scientific & Medical ART Imagebase醫學圖庫資料庫 - 中國知網碩士論文-醫藥衛生專輯 - Ageline老人學資料庫 - Nursing Reference Center 臨床護理資源 - NursingConnect護理技術資源 - The Cochrane Library實證醫學資料庫 - ClinicalKey Nursing實證護理資料庫 - Embase.com生物醫學索引 - MHD健康衛教資訊 |
| - 教育人文 綜合學科 | - EBSCO Academic Search Complete綜合學科全文資料庫 - Science Direct Online全文電子期刊 - 華藝中文電子期刊 - 中國知網碩士論文-文史哲專輯 - 中國知網碩士論文-教育專輯 - 天下知識庫 - 高等教育知識庫 - CEPS中文電子期刊 - Hyread電子書 - 全文報紙資料庫(聯合知識庫平台) - 新聞知識庫 - ERIC教育資源網 - 國家地理雜誌電子版(2017新增) |
| - 妝品 | - The Vouge Archive |
| - 化學生醫 | - American Chemical Society化學全文期刊 - 中國知網碩士論文-理工專輯 |
| - 其它 | - Food Science Source食品科技資料庫 - EndNote書目管理軟體 - Full Text Finder電子全文期刊查詢系統 - InCiteTM Journal Citation Reports(JCR) - iThenticate論文原創性比對系統 |

- 教育部「臺灣學術電子資源永續發展計畫」補助多種電子資源，以提升技專校院師生資訊檢索素養及技能，資源如下：

| - 主題 | - 資料庫／電子期刊名稱 |
| --- | --- |
| - 綜合學科 | 租賃型資料庫： 1.大家說英語每日頻道。 2.Web of Science(WOS)。 3.Journal Citation Reports(JCR)。 4. CJTD中國大陸學術期刊暨學位論文全文資料庫。 5.Morgan & Claypool collection 電子書 6.EBSCO Vocational Studies Premier技職領域全文資料庫。 7.博客思聽有聲資料庫 8.華藝文獻相似度檢測系統。(2018新增) 買斷型資料庫： 1.空中英語教室每日頻道及彭蒙惠英語科技面面觀65集 2.Clinical Drug Guide 臨床用藥指引資料庫 |

- 讀者服務現況

- 資料庫使用人次統計

| 年度 | 105學年 | 106學年 | 107學年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料庫點閱人次總量 (含自購、試用、全國版) | 2,050,324 | 1,799,407 | 1,902,833 |
| 月平均 | 170,860 | 149,951 | 158,569 |

說明：103學年度起系統計算方式由下載人次改為點閱、查詢人次合併計算。

- 電子書使用人次統計

|  | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文電子書 | 434,936 | 246,663 | 253,838 |
| 西文電子書 | 216,070 | 203,477 | 187,540 |
| 總計 | 651,006 | 450,140 | 441,378 |

- VOD點閱人次統計：共1,206卷

| 年度 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| VOD點閱人次總量 | 10,914 | 10,628 | 16,840 |

- 圖書暨多媒體借閱統計

- 圖書暨多媒體借閱總量

| 年度 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 借閱總量 | 62,736 | 57,647 | 54,540 |
| 北區技專校院 | 113 | 52 | (計畫結束) |
| 月平均 | 5,243 | 4,808 | 4,545 |

- 各系平均借閱量

|  | 105學年度 |  |  | 106學年度 |  |  | 107學年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 借閱量 | 班數 | 平均 | 借閱量 | 班數 | 平均 | 借閱量 | 班數 | 平均 |
| 護理系 | 28,063 | 73 | 384 | 27,731 | 66 | 420 | 24,680 | 67 | 368 |
| 幼保系 | 5,426 | 12 | 452 | 4,875 | 12 | 406 | 4,258 | 12 | 355 |
| 妝品系 | 1,551 | 8 | 194 | 1,203 | 8 | 150 | 715 | 8 | 89 |
| 高照系 | 679 | 5 | 136 | 558 | 5 | 112 | 1,758 | 4 | 440 |
| 保營系 | 2,374 | 8 | 297 | 2,537 | 8 | 317 | 2,368 | 8 | 296 |
| 高照所 | 39 | 2 | 20 | 70 | 2 | 35 | 27 | 2 | 14 |
| 健科所 | 772 | 2 | 386 | 81 | 2 | 41 | 126 | 2 | 63 |
| 護研所 | 47 | 2 | 24 | 46 | 3 | 15 | 129 | 3 |  |

- 107年度各系增購置圖書借閱統計

- 中文圖書外借率

|  | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 護理系 | 83% | 78% | 67% |
| 幼保系 | 86% | 59% | 74% |
| 妝品系 | 87% | 44% | 64% |
| 高照系 | 72% | 65% | 64% |
| 營養系 | 65% | 62% | 54% |
| 高照所 | 74% | 66% | 70% |
| 護研所 | 77% | 77% | 50% |
| 通識中心 | 73% | 73% | 62% |
| 圖書館 | 73% | 79% | 76% |
| 合計 | 79% | 70% | 65% |

- 多媒體

|  | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 護理系 | 57% | 48% | 32% |
| 幼保系 | 70% | 66% | 58% |
| 妝品系 | 67% | 50% | 44% |
| 高照系 | 43% | 80% | 54% |
| 保營系 | 53% | 48% | 20% |
| 通識中心 | 50% | 78% | 41% |
| 高照所 | 52% | 33% | 35% |
| 護研所 | 85% | 未採購 | 未採購 |
| 健科所 | 未編列預算 | 38％ | 未編列預算 |
| 圖書館 | 61% | 74 | 86% |
| 合計 | 61% | 60% | 45% |

- 西文圖書

|  | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 護理系 | 7% | 22% | 3% |
| 幼保系 | 3% | 8% | 18% |
| 妝品系 | 3% | 6% | 38% |
| 高照系 | 3% | 10% | 14% |
| 保營系 | 0% | 13% | 0% |
| 高照所 | 4% | 20% | 18% |
| 護研所 | 19% | 19% | 15% |
| 健科所 |  | 50% | 0% |
| 通識中心 | 12% | 40% | 8% |

- 進館人次統計

| 總量 學年度 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本館 | 101,072 | 105,652 | 96,993 |

說明：圖書館網頁瀏覽人次累計：1,918,645（108年9月30日止）。

- NDDS館際合作申請案件統計

| 年度 申請種類 | 105學年 | 106學年 | 107學年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請件(向其它館申請) | 75 | 63 | 39 |
| 被申請件(其它館向本館申請) | 12 | 16 | 12 |
| 總計 | 87 | 79 | 51 |

- 本部、分部兩館互借統計

| 年度 申請種類 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請件(本部向分部申請) | 734 | 838 | 772 |
| 被申請件(分部向本部申請) | 740 | 778 | 608 |
| 總計 | 1,474 | 1,616 | 1380 |
| 月平均 | 123 | 135 | 115 |

- 圖書推薦系統

|  | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拜訪人次 | 6,368 | 9,385 | 10,879 |
| 推薦量 | 7,088 | 7,347 | 6,839 |

- 虛擬實境體驗區使用統計

- 自107年12月18日開放借閱，至108年10月15日截止共使用644次。

- 經費運用狀況

| 學年度 類別 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 軟體教學資源 | 6,018,978 | 6,279,391 | 8,465,983 |
| 儀器設備 | 1,249,490 | 8,500 | 1,614,185 |
| 總 計 | 7,268,468 | 6,287,891 | 10,080,168 |

備註：1. 107學年度軟體教學資源使用醫院款為12,232,134元。

2.「軟體教學資源」經費包含中西文圖書、中西文期刊、電子期刊、多媒體、電子資源及報紙。

- 107學年度推廣活動

- 主題書展（4場）：

| 活動名稱 | 活動日期 |
| --- | --- |
| 「地質大探索」主題書展 | 107年9月19日至10月12日 |
| 【推理小說】主題書展 | 107年11月12日至11月30日 |
| 【火車之旅】主題書展 | 108年4月1日至4月19日 |
| 「地質知識漂：地質與工程」主題書展 | 108年5月15日至6月10日 |

- 主題影展（2場）：

| 活動名稱 | 活動日期 |
| --- | --- |
| 『大醫新鮮人』電影特映會 | 107年11月15日 |
| 火車之旅-主題影展 | 108年4月1日-4月19日 |

- 電子資源推廣活動（22場）：

| 活動名稱 | 活動日期 |
| --- | --- |
| 資料庫講習課程（20場） | 107年8月1日至108年7月31日 |
| 圖書館電子書及電子雜誌推廣活動(共2場) | 107年11月15日 108年05月10日 |

- 其他

| 活動名稱 | 活動日期 |
| --- | --- |
| 地質大探索-從圖書館看見新台灣 | 107年9月19日至107年10月12日 |
| 永懷創辦人感恩樹紀念活動 | 107年10月15日至10月31日 |
| 圖書館新生導覽活動(共24場次，1086人參加) | 107年10月-11月 |
| 借好書送好禮首部曲 | 107年11月1日至12月30日 |
| 107學年借閱達人 | 107年11月1日至108年4月30日 |
| VR體驗營活動 | 107年11月12日至11月15日 |
| 借好書送好禮二部曲 | 108年3月1日至4月30日 |
| 明志、長庚三校策略聯盟—地質知識漂 年度主題：地質與工程 | 108年5月15日至6月10日 |

- 近程目標

- 在三校圖書館聯盟合作的基礎下，完成更換圖書館自動化系統相關作業，以提供全校師生更優質的資訊服務。

- 因應新自動化系統開放性架構且支援多種API的特性，新增雲端資源探索服務平台與資源數位連結服務，提供讀者一站式的統一檢索介面，簡化資源搜集與取得流程，可完整查詢並智慧連結各種媒體類型、實體或電子資源。