- 『107學年度林口電算中心匯總資料』

- 108.09.20

- 重大業務執行概況

- 107近程目標執行情形

  - 國家通訊傳播委員會函文通知各機關，為保障身心障礙者資訊取得之權利，立法院決議要求各級政府機關與學校於建置之網站新設或改版時，應依據該會頒訂之「無障礙網頁開發規範2.0版」檢測等級AA以上進行設計。考量本校首頁暨各單位網頁已上線服務逾5年多，將於本(107)學年度導入符合學校網站管理需求及無障礙網頁開發規範之網頁平台，待請購程序完備後以專案形式協助全校各一、二級單位導入新版無障礙網頁管理平台。

- 執行情形：

- F-L40126無障礙網頁平台請購案已於108年7月25日完成交貨，惟因網頁版型設計尚配合學校進行設計套版，因此暫辦理展延至108年10月25日。

- 108年7月30日完成主機及平台安裝設定。108年8月7日廠商完成校首頁版型初稿，108年9月11日重新討論校首頁版型設計及校園公告資料同步方式。目前廠商進行校首頁、行政及教學單位版型製作中。

  - 圖書資訊處奉示執行本校逾使用年限個人電腦汰換計畫，經核定共計兩種電腦規範，規劃講師(含以上)教師、行政主管配發教學電腦；行政職同仁則配發行政電腦，詳細配發名單暨流程將於簽准後另行公告，已下謹就設備配置概要說明：

    - 教學電腦–採購全新商用個人電腦，規格包括第8代Intel Core i5-8500 CPU、16GB記憶體、256GB固態磁碟、1TB磁碟、24.5吋液晶顯示器(含揚聲器)等。

    - 行政電腦–援用電腦教室汰換電腦，但升級系統磁碟為256GB固態磁碟，記憶體容量升級至8GB，原內建磁碟則轉為資料磁碟使用

- 執行情形：

- 本專案已編列108學年度預算，目前正由秘書室與圖書資訊處積極彙整各行政、教學單位實際需求，待確認可購置之數量及經費預算後，將全力配合辦理採購程序。

  - 圖書資訊處所轄電腦教室(四)已逾五年汰換年限，考量硬體規格已不相容最新版本的微軟作業系統與Office文書軟體，本(107)學年度已爭取預算金額購置62台個人電腦搭配雲端管理系統，以滿足資訊應用教學需求。

- 執行情形：

- 圖書資訊處編列108學年度預算2,850,000元，日前已送出請購單進入採購程序，參照過去電腦教室設備請購進程，可望利用寒假期間進行汰換作業，預定於108學年第2學期提供上課使用。

  - 原訂今年暑假進行電腦教室(一)高架地板建置工程，惟因營建部業務繁忙無法如期施作，後續將與營建部密切聯繫，預定於108學年度以前完成建置。

- 執行情形：

- 本專案於2018车4月正式開立工程委託單，配合營建部規劃於2019/7/1展開工程施作，2019/10/8正式完工，本次電腦教室一除增建高架地板外，並重新佈建電源線路和網路線，同時配合預算執行將老舊的單人木製電腦桌汰換為雙人鐵製電腦桌，全面提升課室安全與舒適度，相信定能提升師生的學習體驗。

  - 考量行動化需求日益激增，系統開發組將延續網頁行動化政策，導入HTML5語法，讓手機、平板、電腦網站使用同一網站的圖文內容及資料庫，在不同尺寸或解析度的設備或螢幕上，網頁程式會根據使用者的裝置，以符合版面大小的樣式來顯示網頁的內容。

- 執行情形：

- 系統開發組正積極逐步落實網頁行動化政策，目前已上線服務的作業包括招生資訊網、新生資訊網、畢業流向問卷平台、工務設備線上請修、線上留言系統、學生住宿關懷系統、學生住宿申請作業、學生通勤申請作業、就業推薦作業、人事考核作業、高關懷高危險學生查詢作業、特殊教育學生查詢作業等。

  - 因應師生使用校園無線網路需求益增，除原有行政教學區域外，規劃將庚耘樓餐廳區域納入校園無線網路服務範圍，預定於本(107)學年度完成新增無線AP建置。

- 執行情形：

- 已於108年3月26日完成庚耘樓餐廳區域無線網路安裝。

- 現況：

- 行動版網頁程式趨勢

行動版網頁瀏覽點擊數趨勢圖

- 維護系統：

- 系統開發組自民國93年起開始接受委託開發各類WEB化線上校務資訊服務，迄今已陸續完成約85個大小不等的系統開發案，其中9個系統除因學校環境、制度變革或已開發新版系統取代，其餘系統正常上線服務中。系統開發組自行開發上線服務中系統清單如下，清單不包括配合各單位自購系統與校務資訊資料介接的委託案：

| 序號 | 系統名稱 | 功能簡述 | 接案日期 | 啟用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 各類活動線上剪影 | - 各類活動相片記錄整合性系統 | - 93年9月 | - 94年8月 |
| - 2 | - 校園公告管理系統 | - 整合全校各級教學行政單位公告系統於單一平台 | - 93年9月 | - 94年8月 |
| - 3 | - 整體經費專責小組全球資訊網 | - 整合整體發展經費管理功能暨開放查詢執行成效 | - 94年1月 | - 94年8月 |
| - 4 | - 學生個人考勤管理系統 | - 提供學生線上請假暨後台傳簽、審假管理系統 | - 93年7月 | - 94年10月 |
| - 5 | - 郵件包裏線上查詢系統 | - 提供全校郵件包裹收發件管理暨線上查詢(採用BarCode管理) | - 94年3月 | - 94年10月 |
| - 6 | - 教育部獎補助專案計畫資訊網 | - 整合教育部獎補助專案計畫管理功能暨開放查詢執行成效 | - 94年4月 | - 94年10月 |
| - 7 | - 校長室收發文查詢系統 | - 提供校長室記錄公文收發記錄並開放教職員線上查詢 | - 95年2月 | - 95年5月 |
| - 8 | - 性別平等委員會全球資訊網 | - 配合性別平等委員會建立資訊網站 | - 95年5月 | - 95年5月 |
| - 9 | - 校園多媒體資訊看板 | - 政令宣導暨校園公告即時播放 | - 94年4月 | - 95年7月 |
| - 10 | - 招生資訊網 | - 公告校內各學制、系科招生訊息 | - 95年2月 | - 95年7月 |
| - 11 | - 新生資訊網 | - 整合各學制、系科招生資訊於單一平台 | - 95年6月 | - 95年7月 |
| - 12 | - MIS校務資訊系統 | - 校務行政管理主系統 | - 94年5月 | - 95年8月 |
| - 13 | - Q&A問答資源中心 | - 各級單位Q&A整合性查詢系統 | - 94年9月 | - 95年8月 |
| - 14 | - 線上留言系統 | - 開放校內外人士線上留言暨後台管理系統 | - 94年9月 | - 95年8月 |
| - 15 | - 個人成績查詢 | - 提供學生線上查詢個人成績 | - 95年4月 | - 95年8月 |
| - 16 | - 班級課表查詢 | - 提供學生線上查詢班級課表 | - 95年4月 | - 95年8月 |
| - 17 | - 寒暑假工讀網路登記系統 | - 提供學生寒暑假工讀網路登記暨後台管理 | - 95年4月 | - 95年12月 |
| - 18 | - 線上問卷系統 | - 整合性線上問卷系統，提供教職員教學、行政收集資訊之用 | - 95年6月 | - 95年12月 |
| - 19 | - 工務設備線上請修系統 | - 提供教職員生線上報修工務相關設備 | - 95年10月 | - 96年2月 |
| - 20 | - 網路選課預選系統 | - 提供系於開課以前收集學生次學年、學期修課意願，作為開課參考 | - 95年12月 | - 96年2月 |
| - 21 | - 學生就業推薦登錄 | - 提供學生辦理就業推薦登錄暨後台管理系統 | - 96年2月 | - 96年4月 |
| - 22 | - 學生校內獎補助學生線上申請系統 | - 提供學生辦理校內獎補助登錄暨後台管理系統 | - 96年2月 | - 96年8月 |
| - 23 | - 學生就貸登錄、查詢系統 | - 提供學生辦理就學貸款資料登錄暨後台管理系統 | - 96年2月 | - 96年8月 |
| - 24 | - 班級名條下載 | - 提供學生線上下載班級名條 | - 96年4月 | - 96年8月 |
| - 25 | - 教師office hour登錄暨查詢系統 | - 提供教師登錄個人Office Hour並開放查詢、互動 | - 96年4月 | - 96年9月 |
| - 26 | - 教室、研究室、宿舍IP查詢系統 | - 提供教室、研究室、宿舍IP暨後台管理系統 | - 96年5月 | - 96年9月 |
| - 27 | - 學生宿網線上請修 | - 提供學生宿網線上請修登錄暨後台管理系統 | - 96年5月 | - 96年9月 |
| - 28 | - 教師教學進度表上傳 | - 提供教師教學進度表上傳暨後台管理系統 | - 96年2月 | - 96年10月 |
| - 29 | - 學生線上選課系統 | - 配合開課條件提供學生線上選課暨後台管理平台 | - 96年3月 | - 96年10月 |
| - 30 | - 場地資材預約借用系統 | - 整合全校場地、設備資源於單一網站開放預約借用 | - 96年8月 | - 97年2月 |
| - 31 | - 教師學術研究網 | - 整合全校教師研究專長暨相關資訊於單一網站供各界查詢參閱 | - 97年2月 | - 97年3月 |
| - 32 | - 學生暑修選課系統 | - 配合開課條件提供學生線上暑修選課暨後台管理平台 | - 97年2月 | - 97年7月 |
| - 33 | - 校友資料庫(校友線上互動暨回饋系統） | - 校友與學校間資訊互動暨回饋資訊平台 | - 97年4月 | - 97年9月 |
| - 34 | - 重修專班選課系統 | - 配合開課條件提供學生線上重修專班選課暨後台管理平台 | - 97年10月 | - 98年2月 |
| - 35 | - 全校開課資料查詢系統 | - 提供課務同仁線上查詢全校開課資料 | - 97年11月 | - 98年5月 |
| - 36 | - 病生管理系統 | - 提供衛保組暨主管追蹤事故傷害及傷病休養學生現況暨後台管理、追蹤夜間就醫及住院病生學生現況暨後台管理 | - 97年11月 | - 98年6月 |
| - 37 | - 電子郵件通知系統 | - 提供教職員對學生寄發電子郵件通知 | - 98年2月 | - 98年6月 |
| - 38 | - 班級連繫資料查詢 | - 提供學生班級連繫資料登錄暨後台管理系統 | - 98年3月 | - 98年6月 |
| - 39 | - 班級幹部名冊管理、查詢系統 | - 提供導師線上維護暨管理班級幹部名冊 | - 98年5月 | - 98年6月 |
| - 40 | - 學生汽、機車停車證線上申請系統 | - 提供學生辦理汽、機車停車證申請登錄暨後台管理系統 | - 97年12月 | - 98年9月 |
| - 41 | - 個案管理系統 | - 提供衛保組暨主管追蹤異常個案學生現況暨後台管理系統 | - 98年8月 | - 98年9月 |
| - 42 | - 病生管理-體溫異常追蹤系統 | - 提供衛保組暨主管追蹤體溫異常學生現況暨後台管理系統 | - 98年8月 | - 98年9月 |
| - 43 | - 各類活動線上報名系統二版 | - 整合性線上報名暨後台管理系統 | - 98年2月 | - 98年10月 |
| - 44 | - 師生關懷系統 | - 整合教務資訊系統於單一頁面，含學生、教師入口 | - 98年3月 | - 98年10月 |
| - 45 | - 法令規章辦法搜尋網二版 | - 整合各級單位法令規章於單一網站供各界查詢參閱 | - 98年7月 | - 99年1月 |
| - 46 | - 學生獎懲作業系統 | - 提供教職員線上執行學生獎懲暨後台傳簽管理系統 | - 98年3月 | - 99年7月 |
| - 47 | - 單獨招生線上報名系統二版 | - 整合各學制、系科單獨招生線上報名平台 | - 99年3月 | - 99年7月 |
| - 48 | - 新生學籍登錄系統 | - 提供新生到校線上學籍登錄暨後台管理 | - 99年2月 | - 99年8月 |
| - 49 | - 線上列印扣繳憑單 | - 提供教職員線上列印扣繳憑單暨後台管理 | - 99年11月 | - 99年12月 |
| - 50 | - 研究論文登錄系統 | - 提供教師登錄申請研究獎勵暨後台管理 | - 99年12月 | - 100年1月 |
| - 51 | - 電腦軟硬體設備請修系統二版 | - 提供教職員線上報修資訊相關設備 | - 99年8月 | - 100年8月 |
| - 52 | - 節能與環保專區 | - 配合環境安全室製作節能與環保專區 | - 101年5月 | - 101年6月 |
| - 53 | - 申請入學成績查詢系統 | - 配合教務招生時程，開發申請入學成績查詢系統 | - 101年6月 | - 101年7月 |
| - 54 | - 教師著作及研究清單轉匯功能 | - 配合圖書館機構典藏系統需求轉匯校務基本資料庫之教師著作及研究 | - 101年6月 | - 101年8月 |
| - 55 | - 資產標籤列印系統 | - 提供固定資產管理單位進行資產標籤列印 | - 100年11月 | - 101年10月 |
| - 56 | - 中、英文規範、大綱回溯修改上傳系統 | - 提供教師回溯上傳93~100學年之中、英文規範、大綱相關文件 | - 101年12月 | - 102年1月 |
| - 57 | - 學生宿舍生活狀況反應單線上傳簽作業 | - 提供住宿輔導組進行學生宿舍生活狀況反應單線上傳簽 | - 101年7月 | - 102年4月 |
| - 58 | - 傳染病防治專區二版 | - 整合衛生保健組傳染病防治相關資訊於單一平台(含H7N9、狂犬病) | - 102年4月 | - 102年4月 |
| - 59 | - 在校生學生學籍資料確認及更新作業 | - 提供在在校生學生學籍資料確認及更新作業，並由教務單位負責確認資料及上傳 | - 102年3月 | - 102年7月 |
| - 60 | - 教研會成員名單維護作業 | - 提供教學單位設定各教研會成員名單 | - 101年8月 | - 101年10月 |
| - 61 | - 教師授課鐘點維護作業 | - 提供教學單位進行教師授課鐘點維護 | - 101年8月 | - 101年10月 |
| - 62 | - 年度課程科目表維護作業 | - 提供教學單位進行年度課程科目表維護 | - 101年8月 | - 102年3月 |
| - 63 | - 校務及財務資訊公開專區 | - 依教育部函字號「臺教高通字第1020117375號」建置 | - 102年8月 | - 102年9月 |
| - 64 | - 畢業生離校簽核作業 | - 提供應屆畢業生進行線上離校簽核作業 | - 103年4月 | - 103年5月 |
| - 65 | - 校務資訊系統(Webmis)重整 | - 校務資訊系統(Webmis)重整，含帳密整合、密碼隱碼處理 | - 103年3月 | - 103年8月 |
| - 66 | - 校務基本資料庫-校園版二版 | - 整合申報基本資料庫相關資訊，開放教師維護個人資料 | - 104年8月 | - 105年3月 |
| - 67 | - 學生宿舍申請作業 | - 提供學生住宿申請登錄 | - 105年4月 | - 105年5月 |
| - 68 | - 畢業生流向調查作業 | - 提供畢業生畢業後的現況進行「畢業後流向」調查問卷。 | - 105年8月 | - 106年2月 |
| - 69 | - 學生升級作業二版 | - 提供學務單位進行學生升級作業 | - 105年8月 | - 105年8月 |
| - 70 | - 護理系教師評鑑作業批次程式 | - 配合護理系教師評鑑作業年月12月1日執行校務基本資料庫轉匯 | - 105年8月 | - 105年12月 |
| - 71 | - 學生修課成績清單匯出 | - 提供教務業管同仁查詢與核對學生修課成績 | - 106年3月 | - 106年3月 |
| - 72 | - 導師逾期未審核學生考勤查核作業、導師逾期未審核學生獎懲查作業、導師逾期未審核學生宿舍生活狀況反應單查核作業 | - 配合導師考核需求新增導師逾期未審核學生考勤查核作業、導師逾期未審核學生獎懲查作業、導師逾期未審核學生宿舍生活狀況反應單查核作業 | - 106年7月 | - 106年8月 |
| - 73 | - 2017台北世大運排球練習場館花絮網站 | - 提供世大運排球練習場館花絮交流 | - 106年8月 | - 106年8月 |
| - 74 | - 設備線上請修系統 | - 提供全校進行設備上請修及保養資料建檔。 | - 106年10月 | - 106年12月 |
| - 75 | - 教學文件上傳管理作業 | - 提供教務單位進行教學文件上傳管理。 | - 106年12月 | - 106年12月 |
| - 76 | - 校務研究資料介接 | - 配合校務研究中心需求提供相關資料介接 | - 107年1月 | - 107年1月 |
| - 77 | - 教務處校級委外案資料介接 | - 配合教務處需求提供相關資料介接 | - 107年1月 | - 107年2月 |
| - 78 | - 住宿關懷委外案資料介接 | - 配合學務處住宿關懷委外案資料介接 | - 107年5月 | - 107年8月 |
| - 79 | - 學務外宿通勤申請作業 | - 提供學生外宿通勤申請作業系統 | - 107年6月 | - 107年10月 |
| - 80 | - 教育部藥物濫用防制問卷 - 學生身分驗證網頁 | - 教育部藥物濫用防制問卷調查，製作學生身分驗證網頁 | - 107年11月 | - 107年12月 |
| - 81 | - 大專新生學習適應調查活動學生帳密驗證網頁 | - 大專新生學習適應調查活動學生帳密驗證網頁 | - 107年10月 | - 107年12月 |
| - 82 | - 高關懷高危險學生查詢 | - 配合諮商中心開發高關懷高危險學生查詢作業 | - 108年4月 | - 108年5月 |
| - 83 | - 特殊教育學生查詢 | - 配合諮商中心開發特殊教育學生查詢作業 | - 108年4月 | - 108年5月 |
| - 84 | - 學生輔導關懷平台入口 | - 配合諮商中心開發學生輔導關懷平台入口 | - 108年4月 | - 108年5月 |
| - 85 | - 教職員考核作業 | - 配合人事室開發學校教職員考核作業 | - 107年9月 | - 108年4月 |

- 為確保上線系統服務不中斷，系統開發組持續投入維運工作，包括配合學校發展調整系統架構(如學校改制改名)、配合各單位修改行政流程修改系統程式(如修訂辦法)、配合年度常態或非常態性業務更新資訊服務內容(如學生線上選課)、上級臨時交辦委託限期完成專案(如全校導入ePage階層式網頁管理系統)、接獲通報系統錯誤訊息緊急著手除錯等。雖然系統開發、維護一般是以人時(Man-hour)做為案件計算單位，以件數來看，隨著上線服務系統數量逐年增加，近五年系統維護委託案平均每年由120件逐漸上升至250件，大部分為學生線上選課、校務資訊系統與校務基本資料庫。

| 系統名稱 | 維護次數 |  | 系統名稱 | 維護次數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大專新生學習適應調查活動學生帳密驗證網頁 | 2 |  | 單獨招生線上報名系統二版 | 3 |
| 各類活動線上報名二版 | 6 |  | 場地資材預約借用系統 | 6 |
| 在校生學籍資料確認 | 2 |  | 就業推薦登錄作業 | 2 |
| 年度課程科目表維護作業 | 2 |  | 郵件包裹線上查詢系統 | 5 |
| 考核作業 | 9 |  | 新生資訊網 | 5 |
| 性別平等委員會全球資訊網 | 1 |  | 新生學籍登錄系統 | 7 |
| 長庚醫院研究獎勵金登錄 | 2 |  | 楊定一博士專區 | 1 |
| 重修專班選課系統 | 5 |  | 資訊看板 | 5 |
| 首頁 | 3 |  | 資產標籤列印系統 | 1 |
| 師生關懷系統 | 2 |  | 電腦軟硬體設備請修系統二版 | 3 |
| 校友資料庫 | 1 |  | 網路選課預選系統 | 1 |
| 校長室收發文管理系統 | 1 |  | 線上留言管理 | 2 |
| 校務及財務資訊公開專區 | 5 |  | 線上問卷系統 | 1 |
| 校務研究資料介接 | 3 |  | 學生考勤管理 | 11 |
| 校務基本資料庫-校園版二版 | 11 |  | 學生汽機車停車證申請系統 | 1 |
| 校務資訊系統(WEBMIS) | 18 |  | 學生班級課表查詢 | 1 |
| 校園公告管理系統 | 7 |  | 學生宿舍生活狀況線上傳簽作業 | 4 |
| 校園應用程式(CGWeb) | 1 |  | 學生宿舍申請作業 | 4 |
| 特殊教育學生查詢 | 1 |  | 學生連繫資料維護查詢 | 1 |
| 班級幹部名冊管理查詢系統 | 3 |  | 學生就貸登錄系統 | 1 |
| 病生管理資訊系統 | 6 |  | 學生暑修選課系統 | 1 |
| 高關懷高危險學生查詢 | 2 |  | 學生輔導關懷平台入口 | 2 |
| 推廣教育組網站 | 1 |  | 學生獎懲線上作業 | 4 |
| 教育部藥物濫用防制問卷 - 學生身分驗證網頁 | 1 |  | 學生線上選課系統 | 75 |
| 教師授課鐘點維護 | 5 |  | 學生離校手續線上查詢 | 1 |
| 教師評鑑作業批次程式 | 3 |  | 學年度開課暨課程與規範大綱查詢 | 2 |
| 教師Office Hour | 2 |  | 學務外宿通勤申請作業 | 6 |
| 教學文件上傳管理作業 | 1 |  | 學務處住宿關懷委外案資料介接 | 8 |
| 教學規範、大綱文件上傳 | 2 |  | 護理自主學習平台資料同步批次程式 | 1 |
| 畢業生流向調查 | 1 |  | ePage自訂模組 | 6 |
| 規章辦法搜尋網二版 | 2 |  | ePage輪播模組 | 6 |
| 設備線上請修系統 | 3 |  | Kurogo行動版網頁 | 1 |
| 總計 |  |  |  | 292 |

- .資訊類固定資產管理作業

| 月份 | 移轉單 | 閒置單 | 減損單 | 增加單 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107.08 | 10 | 0 | 30 | 18 | 58 |
| 107.09 | 2 | 0 | 30 | 21 | 53 |
| 107.10 | 1 | 0 | 14 | 16 | 31 |
| 107.11 | 5 | 0 | 37 | 12 | 54 |
| 107.12 | 3 | 0 | 26 | 23 | 52 |
| 108.01 | 1 | 0 | 10 | 7 | 18 |
| 108.02 | 8 | 0 | 20 | 2 | 30 |
| 108.03 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 |
| 108.04 | 4 | 0 | 24 | 12 | 40 |
| 108.05 | 2 | 0 | 5 | 11 | 18 |
| 108.06 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 108.07 | 2 | 0 | 19 | 10 | 31 |
| 合計 | 38 | 0 | 235 | 142 | 415 |

註：99年9月1日起資訊類固定資產管理作業轉由電算中心負責

- 維護更新教室

| 教室名稱 | 位置 | 狀態 | 管理單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電腦教室一 | F棟2F | 每學年配合教學更新，不定期派送更新 | 圖資處 |
| 電腦教室二 | F棟2F | 每學年配合教學更新，不定期派送更新 | 圖資處 |
| 電腦教室三 | F棟2F | 每學年配合教學更新，不定期派送更新 | 圖資處 |
| 電腦教室四 | F棟2F | 每學年配合教學更新，不定期派送更新 | 圖資處 |

註：102年8月1日起資管系專業教室轉由電算中心負責

- 行政電腦維護分類統計報表

| 月份 | 數量 |  | 類別 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107.08 | 48 |  | 硬體 | 227 |
| 107.09 | 31 |  | 軟體 | 72 |
| 107.10 | 60 |  | 網路 | 30 |
| 107.11 | 48 |  | 中毒 | 10 |
| 107.12 | 30 |  | 印表機 | 4 |
| 108.01 | 52 |  | MIS、Notes | 67 |
| 108.02 | 29 |  | MIS | 27 |
| 108.03 | 35 |  | Notes | 5 |
| 108.04 | 50 |  | HIS | 1 |
| 108.05 | 30 |  | 其他 | 5 |
| 108.06 | 38 |  | 鍵盤、滑鼠 | 28 |
| 108.07 | 25 |  | 合計 | 476 |
| 合計 | 476 |  |  |  |

E化教室107年度教室報修次數統計表

| 教室 | 次 | 教室 | 次 | 教室 | 次 | 教室 | 次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B401 | 1 | D404 | 1 | D807 | 3 | E703 | 1 |
| C302 | 2 | D406 | 1 | E404 | 5 | F201 | 2 |
| DB01 | 1 | D407 | 1 | E406 | 1 | F403 | 1 |
| D302 | 1 | D505 | 1 | E605 | 1 |  |  |
| D303 | 1 | D707 | 3 | E607 | 1 |  |  |
| D304 | 1 | D802 | 1 | E701 | 1 |  |  |
| D403 | 1 | D803 | 1 | E702 | 1 |  |  |
| 合計 |  |  |  | 34 |  |  |  |

| 設備類型 | 數量 |
| --- | --- |
| 個人電腦 | 447 |
| 筆記型電腦 | 29 |
| 合計 | 476 |

| 各處室維修統計 | 數量 |  | 各處室維修統計 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0200 秘書室 | 3 |  | 9000 民生學院幼兒保育系 | 13 |
| 0510 校務研究中心資料分析研究組 | 7 |  | 9100 實驗幼兒園 | 1 |
| 1200 人事室 | 11 |  | A000 通識教育中心 | 2 |
| 1300 會計室 | 11 |  | A200 通識教育中心人文社會學科 | 6 |
| 2000 總務處 | 1 |  | A300 通識教育中心自然學科 | 3 |
| 2100 總務處文書組 | 7 |  | A400 通識教育中心外語學科 | 1 |
| 2200 總務處事務組 | 7 |  | B000 環境安全衛生室 | 3 |
| 2400 總務處保管組 | 6 |  | C100 圖書資訊處圖書管理組 | 1 |
| 2600 總務處營繕組 | 47 |  | C200 圖書資訊處諮詢推廣組 | 2 |
| 3000 教務處 | 1 |  | C300 圖書資訊處系統開發組 | 12 |
| 3100 教務處註冊組 | 11 |  | C400 圖書資訊處網路服務組 | 1 |
| 3200 教務處課務組 | 5 |  | D000 護理學院護理科 | 10 |
| 3300 教務處綜合業務組 | 6 |  | E000 原住民學生教育中心 | 5 |
| 3400 教務處招生組 | 3 |  | F600 護理學院嘉義分部護理系 | 1 |
| 4000 學生事務處 | 6 |  | G000 民生學院化妝品應用系 | 7 |
| 4100 學生事務處生活輔導組 | 7 |  | H000 民生學院中草藥研究中心 | 1 |
| 4200 學生事務處課外活動指導組 | 6 |  | J000 教學發展與資源中心 | 15 |
| 4400 學生事務處諮商中心 | 10 |  | J100 教學發展與資源中心教學發展組 | 1 |
| 4500 學生事務處衛生保健組 | 2 |  | K000 護理學院高齡暨健康照護管理系 | 17 |
| 4600 學生事務處軍訓室 | 7 |  | N000 民生學院保健營養系 | 16 |
| 4700 學生事務處住宿輔導組 | 51 |  | P000 護理學院 | 1 |
| 4900 學生事務處服務學習中心 | 3 |  | Q000 民生學院 | 3 |
| 5100 研究發展處產學合作組 | 8 |  | S000 體育室 | 8 |
| 6000 護理學院護理系 | 59 |  | S200 體育室活動競賽組 | 1 |
| 6300 護理系(科)基礎醫學組 | 9 |  | T000 國際事務暨學術交流中心 | 5 |
| 6400 護理系(科)課程組 | 5 |  | U000 護理學院林口護理研究所 | 3 |
| 6600 護理系(科)實習組 | 4 |  | V000 護理學院高齡暨健康照護管理研究所 | 6 |
| 7000 進修推廣處 | 3 |  | W000 民生學院食品暨化妝品安全研究中心 | 3 |
| 7100 進修推廣處教務組 | 12 |  | Y000 民生學院健康產業科技研究所 | 3 |
| 7200 進修推廣處學務組 | 2 |  | 合計 | 476 |
| 7400 進修推廣處推廣教育組 | 5 |  |  |  |

- 宿舍網路維護(不含學生電話或透過舍監報修)

| 棟別 | H | I | J | K | M | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 41 | 50 | 10 | 32 | 17 | 150 |

- 網路流量黑名單統計資料

| 月份 | 數量 |
| --- | --- |
| 107.08 | 577 |
| 107.09 | 981 |
| 107.10 | 1259 |
| 107.11 | 904 |
| 107.12 | 948 |
| 108.01 | 309 |
| 108.02 | 603 |
| 108.03 | 1262 |
| 108.04 | 1113 |
| 108.05 | 1022 |
| 108.06 | 784 |
| 108.07 | 567 |
| 合計 | 10329 |
| 月平均 | 861 |

- 授權軟體：

微軟全校大量授權、防毒軟體(TRENDMICRO)、SPSS R14中文版（60人授權）,SPSS R17多國語言(120人授權)、PhotoImpact多功能影像編輯軟體(校園授權800U)、會聲會影 多功能影音編輯軟體(校園授權800U) 、iClone 3D動畫大全集。

- 電腦教室開放及軟體借用現況

- 教室開放相關統計

| 月份 | 人數 | 列印量 |
| --- | --- | --- |
| 107.08 | 11 | 570 |
| 107.09 | 5 | 1400 |
| 107.10 | 4 | 1253 |
| 107.11 | 3 | 7550 |
| 107.12 | 6 | 3166 |
| 108.01 | 6 | 1738 |
| 108.02 | 2 | 590 |
| 108.03 | 3 | 1351 |
| 108.04 | 3 | 763 |
| 108.05 | 4 | 2236 |
| 108.06 | 7 | 1560 |
| 108.07 | 6 | 1598 |

- 借用軟體光碟統計： 76次

- 推廣活動及教育訓練

- 智慧財產權保護

- 108/5/23 於護理系會議室舉行『107學年度「保護智慧財產權宣導及推動小組」第一次小組會議。』。

- 108/7/5 完成自評表，108/7/11 簽核完成紙本寄出。

- 各類推廣

- 學校網頁

於學校及電算中心網頁宣導校園網路使用規範。

於每學期開學第一個月配合學務處幹部訓練舉行宿網股長教育訓練課程。

- 班級書面

於各班教室張貼校園網路使用規章。

- 個人資料保護管理(PIMS)

- 108/4/30 於圖書館4F會議室舉行『個人資料保護管理專案啟動會議』，確認專案進度安排事宜。

- 108/5/28 於圖書館1F簡報室舉行『「個人資料保護管理執行計畫會議』，確認各處室相關人員，配合執行單位安排專案進度。

- 108/6/25 於F棟簡報室舉行『「個人資料保護推動委員會」』會議。

- 宿網股長幹部訓練：電算中心業務介紹、電腦教室借用及使用辦法、學校網路使用規範、宿網申請辦法、網路設定教學(107/9/19、108/2/26)

- 教育訓練

| 說明會 | 時間 | 地點 | 簡要說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 圖書資訊處107 學年度第二學期資訊安全教育訓練課程 - 資安講座-你被偷窺了嗎??? | 108年4月10日 15:00-17:00 嘉義校區同步視訊 | 國際會議廳(二) | - 社交工程實務 - 個資安全防範實務 - 電腦類型防範如何防止電腦被偷窺 - 行動裝置安全手機被駭?關機也能被錄音 - 行動裝置GPS關掉仍舊可以追蹤你! - 謹慎連上無線網路基地台WIFI 其實是個釣魚台?! 講師： 吳肯尼 先生 |
| 圖書資訊處107 學年度第二學期資訊安全教育訓練課程 -網路公民教戰守則 | 108年5月29日 12:00-14:00 | F1F簡報室 | 1.網路陷阱你我知-上網安全基本守則 2.免費服務真免費?-網路詐騙案例分享 3.保障安全人人有責-電腦安全基本認知 4.人手一機的安全知識-手機使用安全分享 講師： 楊景昇 先生 |
| 圖書資訊處107 學年度第二學期資訊安全教育訓練課程 -智慧時代新生活 ~ 防範網路釣魚與假消息 | 108年6月4日 14:00-16:00 | 嘉義校區 A棟7樓60人會議室 | 1.近期新聞事件 --透過無線網路感染惡意程式 2.如何查證網路謠言與假新聞 --如何防範網路釣魚 --IE 瀏覽器的安全設定 --Chrome 瀏覽器與APP 的安全設定 講師：呂守箴 先生 |
| 智慧生活創客應用-AI生醫感測健康應用研習 | 108年6月12日 15:00-18:45 | 電腦教室二 | - 軟體環境設定 - 小試身手-點亮 LED基本數位I/O - 簡易測謊器-從實招來膚電訊號 - 酒測計-罪不上道—酒精濃度 - 血氧濃度計-血液的秘密 - 心電圖機-用 AI 處理心電訊號 講師：汪紹軒 校外業師 |

- 經費

- 107學年經費執行狀況

|  | 系統設備 | 網路設備 | 軟體 | 個人電腦 | 其它週邊 | 維護費用 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校自籌經費 | 2,591,820 | 921,900 | 3,412,500 |  | 650160 | 5,602,745 | 13,179,125 |
| 專責經費 | 220,000 | 688,800 |  | 5,340,000 | 0 | 0 | 6,248,800 |
| 合計 | 2,811,820 | 1,610,700 | 3,412,500 | 5,340,000 | 650,160 | 5,602,745 | 19,427,925 |

- 108年專責預算執行

| 名稱 | 數量 | 金額 | 經費來源 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多媒體資訊看板 | 1 | 420,000 | 108整體發展經費 | 完成 |

- 108年專責預算

| 名稱 | 數量 | 金額 | 經費來源 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 近程目標

- 108學年完成校園微軟學生版授權。

- 目前本校辦公室自動化（OA）作業使用版本為R8.5版，依107年5月18日總管理處資訊部全企業辦公室自動化（OA）作業伺服器版本升級計畫，預定於本（108）學年度完成新購伺服器與版本升級，OA作業使用者端軟體版本升級至Notes R9版。

- 因應108年8月22日總管理處資訊部召開PC作業系統升級為Windows10及PC資安控管檢討會議，預定於本（108）學年度將全校電腦升級至Windows10

- 為保護所屬對外服務網站有涉個資之傳輸安全並因應瀏覽器安全規範之發展，教育部於107年3月21日來函建請各校推動相關網站導入安全傳輸通訊協定(HTTPS)，考量導入安全傳輸通訊協定(HTTPS)需有全面的規畫及伺服器主機的相關設定，預定於109學年度完成安全傳輸通訊協定(HTTPS)導入。